SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

Przebudowa odcinka drogi gminnej  w m. Gąsawy Rządowe Niwy

# I. Nazwa i adres Zamawiającego

# Gmina Jastrząb

26-502 Jastrząb ul. Pl. Niepodległości 5

Tel.048/ 6284060  fax. 6284861

Strona internetowa http://ugjastrzab.bip.org.pl

# II. Tryb udzielenia zamówienia

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r.  - Prawo zamówień publicznych  / Dz. U. Nr 19, poz.177  z  późn. zm./

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej w obrębie skrzyżowania w m. Gąsawy Rządowe Niwy. Realizacja inwestycji obejmuje przebudowę  tej drogi złożonej z dwóch odcinków o długości 132,0 + 46,50 = 178,50 m

Planowana przebudowa obejmuje  elementy takie jak:

- przebudowa nawierzchni jezdni,

- utworzenie poboczy ziemnych,

- odtworzenie systemu odwodnienia korpusu drogowego,

- renowacja rowów  odpływowych

- budowa dwóch przepustów pod koroną drogi

Szczegółowy zakres  robót określa  przedmiar robót – załącznik nr 2

IV. Termin wykonania zamówienia .

Wymagany termin wykonania zamówienia  - 28 październik   2008  r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy , którzy:

- spełniają warunki określone  w art. 22  ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

- zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania / a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie/ nie mniej niż jedno zamówienie na robotę budowlaną  odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia potwierdzone dokumentem  / jedną referencją / stwierdzającym , że robota budowlana została należycie wykonana.

- przyjmują warunki umowy ,

- złożyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia przedstawione w pkt. VI SIWZ, potwierdzające spełnienie  wyżej wymienionych warunków.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu.

- W toku badania i oceny ofert, Zamawiający będzie posługiwał się kryterium  ( spełnia / nie spełnia ). Zgodnie z art. 87.ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy zamawiającym a wykonawcą  negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie  jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem    art.88 ustawy PZP.

- Wykonawca , który nie złoży wymaganych w SIWZ informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków  udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty w niewłaściwej formie , lub nie spełni innych wymagań określonych w ustawie PZP, SIWZ lub innych przepisach obowiązującego prawa , zostanie wykluczony z udziału  z udziału w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 24 ustawy PZP.

-Zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów  potwierdzających  spełnianie warunków , którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terenie , chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  Zamawiający wezwie także zgodnie z art.26 ust. 4 w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących  oświadczeń i dokumentów ,  o których mowa w art.25  ust. 1

- Oferta wykonawcy wykluczonego uznana za odrzuconą  i nie będzie podlegać dalszej ocenie.

VI. Informacje o oświadczeniach  i dokumentach , jakie mają dostarczyć  wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków , o których mowa w art.22 ust.1 i pkt V  SIWZ Wykonawcy złożą następujące dokumenty:

1.1  formularz  ofertowy z wykorzystaniem wzoru  - załącznik nr 1

1.2  kosztorys ofertowy  - załącznik nr 3

1.3 oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne   z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  z wykorzystaniem wzoru  - załącznik nr 4

1.4  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.5  aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 lub  9 , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.6  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio , że wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne ,lub zaświadczenia że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.7  dokumenty stwierdzające , że osoby, które będą wykonywać zamówienie , posiadają odpowiednie uprawnienia tj.  uprawnienia budowlane osoby będącej kierownikiem budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu

Zawodowego

  - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń , jakimi dysponuje

wykonawca z wykorzystaniem wzoru  - załącznik nr 5

1.9 wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczy w wykonywaniu zamówienia wraz danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do  wykonania zamówienia , a także zakresu  wykonywanych przez nich czynności z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6

1.10wykaz  wykonanych w okresie 5 lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie , odpowiadających  swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot  zamówienia, z podaniem  ich wartości oraz daty i miejsca wykonania  oraz załączeniem dokumentów  potwierdzających , że roboty te zostały wykonane  należycie z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 7

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów  lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę  / osoby uprawnione / do podpisania oferty  z dopiskiem  „ za zgodność  z oryginałem „

VII. Informacja o sposobie porozumiewania  się zamawiającego   z  wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów , a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania  się z wykonawcami.

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie , i skierowane na adres :

Urząd Gminy w Jastrzębiu, 26-502 Jastrząb, ul. Pl. Niepodległości 5  lub. faksem

( 048) 6284861

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków  zamówienia chyba , że pytanie wpłynęło do zamawiającego  na mniej niż 6 dni przed upływem  terminu składania ofert.

2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

3. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest : Lidia Kołodziej tel. 048/ 6284871

VIII. Wymagania dotyczące wadium

- Oferta winna być zabezpieczona wadium .  Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania  ofert w kwocie  3 000 zł ( trzy   tysiące  złotych ).

- Wadium może być wniesione w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach

- Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać  na konto UG Nr 48 1060 0076 0000 4115 1000 0437   z dopiskiem  „ wadium przetargowe  na budowę trybun w Jastrzębiu

- Zamawiający zwraca  Wykonawcy wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP

## IX. Terminy związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg  terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.

X. Opis przygotowania oferty

- Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki  wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym , zgodnie z aktem  rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki  zostaną podpisane  przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy , należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty , oświadczenia i załączniki o których mowa w treści  niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty powinny  być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami  - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane .

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione  czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę .

- Wszystkie strony powinny być spięte  / zszyte/ w sposób trwały , zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie  przed terminem  składania ofert i pod warunkiem , że przed upływem tego terminu  Zamawiający otrzyma pisemne  powiadomienie  o wprowadzeniu zmian  lub wycofaniu oferty.

Oferta musi być złożona w dwóch kopertach ;

- koperta zewnętrzna  ( bez nazwy oferenta )  winna być oznaczona  - OFERTA PRZETARGOWA – PRZEBUDOWA DROGI W M. GĄSAWY RZĄDOWE NIWY „

Na kopercie wewnętrznej należy umieścić  pełną nazwę i adres Wykonawcy.

XI. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu ul. Pl. Niepodległości 5  - sekretariat do dnia  7 października  2008r. do godz. 9 –ej. Oferty otrzymane przez Zamawiającego  po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , w dniu  7 października 2008 r. o godz. 9.15 w swojej siedzibie  - sala konferencyjna.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia .

- Nazwy i adresy wykonawców , informacje dotyczące ceny każdej oferty , wszelkie modyfikacje , terminy wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji zostaną ogłoszone  przez zamawiającego podczas otwarcia .

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

- Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie , z wyodrębnieniem  należnego podatku VAT – jeżeli występuje .

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Cena może być tylko jedna

XIII. Kryteria oceny oferty

- Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych  kryteriów;

Nazwa kryterium                                                       Waga

Cena                                                                             100 %

- Zastosowane wzory do obliczenia  punktowego

Cena oferowana minimalna brutto

Cena  =  -----------------------------------------------   x  100

Cena ocenianej oferty brutto

XIV. Informacja o formalnościach , jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wykonawcy, którego ofertę wybrano  jako najkorzystniejszą  jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.

- W przypadku , gdy okaże się , że wykonawca , którego oferta została wybrana , będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających  z SIWZ lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , zamawiający wybierze  ofertę  najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , bez przeprowadzania  ich ponownej oceny..

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza ,będzie zobligowany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej

5 % ceny całkowitej podanej  w ofercie . Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarci umowy.

XVI. Warunki umowy.

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą , który przedłoży  najkorzystniejszą

ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2.Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem  postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji  oraz danych zawartych w ofercie.

3.Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 8

XVII. Środki ochrony prawnej.

Każdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne  doznał uszczerbku przysługują  środki ochrony zawarte w dziale VI ustawy.

XVIII. Inne informacje.

- Opis części zamówienia , jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje  zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , oraz okoliczności , po których zaistnieniu będą one udzielane , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień .

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki , jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza  ich składania.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się  drogą  elektroniczną .

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Informacja dotycząca walut obcych , w jakich mogą być prowadzone  rozliczenia miedzy zamawiającym  a wykonawcą , jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Jeżeli zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje  aukcji elektronicznej.

- Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

.

# XIX. Załączniki

Nr 1  - Formularz oferty

Nr 2  - Przedmiar robót

Nr 3 -  Kosztorys ofertowy

Nr 4-  Oświadczenie w trybie art. 22  ust. 1 ustawy PZP

Nr 5  - Wykaz sprzętu

Nr 6 – Wykaz osób i podmiotów , które będą wykonywać zamówienie

Nr 7 – Doświadczenie zawodowe – wykaz robót

Nr 8 – Umowa

Jastrząb, dnia  15 wrzesień   2008 r.

........................................................

Podpis osoby uprawnionej

.

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji

............................................................

( nazwa i siedziba  Pieczęć Wykonawcy /REGON/

O F E R T A

Ja/My/, niżej podpisany/i/ ...........................................................................................................

działający w imieniu i na rzecz ...................................................................................................

.....................................................................................................................................................

/nazwa firmy /

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr                 ) na

…………………………………………………………………………………………. składam niniejszą ofertę.

Oferuję realizację zamówienia w zakresie określonym w pkt. 3. SIWZ za cenę ryczałtową  brutto …………………........zł.  Słownie: złotych ...................................................................... ......................................................................................................................................................,

w tym :   - wartość netto.................... zł          podatek VAT...... % tj...................zł

1. Jednocześnie zobowiązuję się do :

1/wykonania zamówienia  w  terminie  do.........................

2/ udzielania gwarancji na  okres  36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót;

3/ wykonam roboty budowlane zgodnie z  dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki technicznej;

4/  do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty i w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego;

2.   Ponadto  oświadczam, że:

1/ zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;

2/ wniosłem wadium w wysokości ........................ zł w dniu .................. w formie ..................................................................

- jestem /nie jestem/podatnikiem podatku VAT.

3/ pozostaję związany ofertą .........................................(podać okres)

4/ do składania wyjaśnień przed Komisją Przetargową Upoważniamy Pana/Panią

.......................................................................................................................................................

5/ dokonałem wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy.

3. Integralną częścią niniejszej oferty są:

1/ Kosztorys ofertowy.

2/ Dokumenty i oświadczenia określone w pkt  VI i VIII SIWZ

Miejscowość........................., dnia ........................

.....................................................................

/podpis wykonawcy lub osób uprawnionych do jego

reprezentowania zgodnie z obowiązującymi przepisami/

Zał. Nr 2

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Roboty przygotowawcze i roboty ziemne |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111/01 - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,178 |
| 2 | KNNR 1 0202/04 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km | m3 | 242 |
| 3 | KNNR 1 0503/03 - Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III | m2 | 393 |
|  | Roboty budowlane konstrukcji nawierzchni |  |  |
| 4 | KNNR 6 0102/03 - Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 30cm w gruncie kategorii II-IV | m2 | 258,075 |
| 5 | KNNR 6 0103/01 - Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 258 |
| 6 | KNNR 6 0104/01 - Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm | m2 | 258 |
| 7 | KNNR 6 0113/01 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm | m2 | 258 |
| 8 | KNNR 6 0113/04 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm | m2 | 258 |
|  | Roboty bitumiczne |  |  |
| 9 | KNNR 6 1005/01 - Ręczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m2 | 258 |
| 10 | KNNR 6 0308/01 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/20- warstwa wyrównawcza o grubości 4 cm po zagęszczeniu | m2 | 258 |
| 11 | KNNR 6 1005/07 - Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 1268,875 |
| 12 | KNNR 6 0308.1/01 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/16- warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1269 |
| 13 | KNNR 6 1005/07 - Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 1269 |
| 14 | KNNR 6 0309.1/02 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 12,8- warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1269 |
|  | Umocnienie kostką brukową pobocza na łuku |  |  |
| 15 | KNNR 6 0102/03 - Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni l głębokości 30cm w gruncie kategorii II-IV | m2 | 23,55 |
| 16 | KNNR 6 0103/01 - Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 24 |
| 17 | KNNR 6 0104/01 - Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm | m2 | 24 |
| 18 | KNNR 6 0113/01 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm | m2 | 24 |
| 19 | KNNR 6 0113/04 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm | m2 | 24 |
| 20 | KNR 0-11 0317/02 - Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 20 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 24 |
| 21 | KNR 2-31 0403/05 - Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej | m | 7,85 |
|  | Umocnienie poboczy |  |  |
| 22 | KNNR 6 0102/01 - Koryta wykonywane na poboczu o głębokości 8 cm, w gruncie kategorii II-IV | m2 | 249 |
| 23 | KNNR 6 0113/04 - Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 249 |
|  | Budowa zjazdów indywidualnych |  |  |
| 24 | KNNR 6 0102/01 - Koryta wykonywane na poboczu o głębokości 10 cm, w gruncie kategorii II-IV | m2 | 42,83 |
| 25 | KNNR 6 0113/04 - Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 43 |
| 26 | KNNR 6 0605/03 - Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 40cm | ścianka | 18 |
| 27 | KNNR 6 0605/06 - Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami | m | 54 |
|  | Budowa przepustu pod koroną drogi w km 0+020,0 |  |  |
| 28 | KNR 2-01w 0212/04 - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 | m3 | 14,4 |
| 29 | KNR 2-33r90 0601/01 - Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm | m | 10 |
| 30 | KNR 2-33r90 0606/01 - Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych | szt | 2 |
|  | Budowa przepustu pod koroną drogi w km 0+036,50 |  |  |
| 31 | KNR 2-01w 0212/04 - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 | m3 | 14,4 |
| 32 | KNR 2-33r90 0601/01 - Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm | m | 10 |
| 33 | KNR 2-33r90 0606/01 - Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych | szt | 2 |
|  | Oznakowanie pionowe |  |  |
| 34 | KNNR 6 0702/01 - Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt | 4 |
| 35 | KNNR 6 0702/04 - Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 | szt | 4 |

Załącznik nr 3

KOSZTORYS    OFERTOWY

Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Gąsawy Rządowe Niwy

| Nr | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roboty przygotowawcze i roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0,178 |  |  |
| 2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km | m3 | 242 |  |  |
| 3 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III | m2 | 393 |  |  |
|  | Roboty budowlane konstrukcji nawierzchni |  |  |  |  |
| 4 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 30cm w gruncie kategorii II-IV | m2 | 258,075 |  |  |
| 5 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 258 |  |  |
| 6 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm | m2 | 258 |  |  |
| 7 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm | m2 | 258 |  |  |
| 8 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm | m2 | 258 |  |  |
|  | Roboty bitumiczne |  |  |  |  |
| 9 | Ręczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m2 | 258 |  |  |
| 10 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/20- warstwa wyrównawcza o grubości 4 cm po zagęszczeniu | m2 | 258 |  |  |
| 11 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 1268,875 |  |  |
| 12 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/16- warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1269 |  |  |
| 13 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 1269 |  |  |
| 14 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 12,8- warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1269 |  |  |
|  | Umocnienie kostką brukową pobocza na łuku |  |  |  |  |
| 15 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni l głębokości 30cm w gruncie kategorii II-IV | m2 | 23,55 |  |  |
| 16 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 24 |  |  |
| 17 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm | m2 | 24 |  |  |
| 18 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm | m2 | 24 |  |  |
| 19 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm | m2 | 24 |  |  |
| 20 | Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 20 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 24 |  |  |
| 21 | Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej | m | 7,85 |  |  |
|  | Umocnienie poboczy |  |  |  |  |
| 22 | Koryta wykonywane na poboczu o głębokości 8 cm, w gruncie kategorii II-IV | m2 | 249 |  |  |
| 23 | Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 249 |  |  |
|  | Budowa zjazdów indywidualnych |  |  |  |  |
| 24 | Koryta wykonywane na poboczu o głębokości 10 cm, w gruncie kategorii II-IV | m2 | 42,83 |  |  |
| 25 | Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 43 |  |  |
| 26 | Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 40cm | ścianka | 18 |  |  |
| 27 | Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami | m | 54 |  |  |
|  | Budowa przepustu pod koroną drogi w km 0+020,0 |  |  |  |  |
| 28 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 | m3 | 14,4 |  |  |
| 29 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm | m | 10 |  |  |
| 30 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych | szt | 2 |  |  |
|  | Budowa przepustu pod koroną drogi w km 0+036,50 |  |  |  |  |
| 31 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 | m3 | 14,4 |  |  |
| 32 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm | m | 10 |  |  |
| 33 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych | szt | 2 |  |  |
|  | Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |
| 34 | Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt | 4 |  |  |
| 35 | Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 | szt | 4 |  |  |

Zał. Nr 4

……………………………

/nazwa i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

W TRYBIE  ART. 22  UST. 1  USTAWY

PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Oświadczam,  że :

1/ posiadam uprawnienia  niezbędne do wykonania  określonych prac  lub czynności  zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2/ dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem  oraz potencjałem  technicznym  a także osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia ,

3/ znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,

4/ nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .

...................................dnia .........................    .........................................................

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Zał. Nr 5

# WYKAZ    SPRZĘTU

Nazwa Wykonawcy.................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................

Numer telefonu............................Numer teleksu/fax..............................

Składając ofertę w przetargu.................................................................. ......................................................................... oświadczam, że moja firma dysponuje następującymi w pełni  sprawnymi jednostkami sprzętu.

| Wyszczególnienie | Liczba jednostek wydajność | Rok produkcji, model | Forma władania |
| --- | --- | --- | --- |
| A Sprzęt |  |  |  |
| B Pojazdy |  |  |  |
| C Wyposażenie techniczne |  |  |  |
| D Inne |  |  |  |

......................................dnia ........................              ...................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

załącznik Nr 6 ................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

................................................................

.................................................................

WYKAZ   OSÓB  I PODMIOTÓW

Kierownictwo firmy

| Lp. | Nazwisko i imię | Aktualne stanowisko | Lata doświadczenia w firmie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |

### Personel  odpowiedzialny za realizację zamówienia

| Lp. | Proponowane stanowisko | Nazwisko imię | Nr uprawn. zaw.i zakres | Staż pracy ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

…………………………..dnia …………….                 ……………………………………….

Podpis  osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 7

## DOŚWIADCZENIE      ZAWODOWE

Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................

Adres Wykonawcy................................................................................................

Numer telefonu .........................................Numer teleksu/fax ...............................

Wykaz zamówień  zrealizowanych  w ciągu ostatnich  ........lat o charakterze  i złożoności  porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem  zamówienia .

| Rodzaj zamówienia | Wartość zamówienia | Okres realizacji | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane należycie.

.................................dnia .....................                 ..................................................

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Wzór umowy-załącznik  nr 8

UMOWA NR .../08

Zawarta w dniu ............................. pomiędzy Gminą  Jastrząb reprezentowaną przez:

1     	-        Wójt Gminy

zwaną dalej Zamawiającym:

a

2. .........................................................

............................................................,

reprezentowanym przez: ...........................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru oferty, została zawarta  pomiędzy wykonawcą i zamawiającym umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1.Zamawiający powierza a wykonawca przyjmuje do  wykonania:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

2. Wykonawca powinien wykonać prace objęte umową osobiście.

§ 2

- Przedmiot umowy określa:

1/ Projekt techniczny na  budowę drogi

2/ Przedmiar robót

3/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

4/ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- W zakres przedmiotu umowy objętych wynagrodzeniem ryczałtowym wchodzą również prace nie przewidziane w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, których konieczność wykonania będzie wynikać z funkcji obiektu, zasad sztuki budowlanej przepisów prawa budowlanego.

3. Oferta wykonawcy stanowi integralną część umowy.

§ 3

1.Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień następny po podpisaniu umowy ...................

2.Termin zakończenia wszystkich robót objętych umową ustala się na dzień...................................

3.Termin określone w umowie, w tym termin  określony w  § 3 ust.2 umowy, są zastrzeżone na korzyść zamawiającego.

Wynagrodzenie

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły formę wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie .................... słownie złotych: ..................................................................................... łącznie z  podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z przyjętej oferty.

- Wynagrodzenie nie ulega podwyższeniu chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów i kosztów prac w szczególności gdy zajdzie konieczność wykonania robót nie przewidzianych dokumentacją projektową a niezbędnych do wykonania ze względu na przepisy Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, obowiązujących norm, oraz funkcję użytkową obiektu.

- Koszty realizacji obowiązków wykonawcy opisanych w umowie w szczególności  dostarczenia energii elektrycznej, wody oraz zajęcia pasa drogowego, geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie, sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej   obciążają wykonawcę i zostały  uwzględnione w wynagrodzeniu określonym w § 4 ust.1.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji robót i nie będzie wnosił o zmianę wynagrodzenia.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac wyszczególnionych przedmiarem robót i dokumentacją projektową.

- W przypadku wykonania robót w mniejszym zakresie, wynagrodzenie ulegnie stosownemu obniżeniu o wartość, która będzie wyliczona na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu z zastosowaniem cen i stawek ujętych w kosztorysie ofertowym i ilości wykonanych robót.

Zasady wykonywania robót

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały, o których mowa powinny odpowiadać:

- wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowanych w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego i innych przepisów powszechnie obowiązujących;

-   wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy, a także sprawdzenie ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich maszyn i urządzeń określonych w dokumentacji technicznej.

Wszystkie maszyny i urządzenia powinny:

- odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej,

- posiadać certyfikaty, atesty, inne dokumenty wymagane przepisami prawa przy wprowadzaniu ich do obrotu,

- posiadać instrukcje eksploatacji,

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do:

- zastosowanych materiałów, dokumentów potwierdzających ich dopuszczalność do obrotu i stosowania w budownictwie wymagane przepisami prawa do zastosowanych maszyn i urządzeń dokumenty wymagane przepisami prawa przy prowadzeniu ich do obrotu.

.

.

- W sytuacji opisanej w ust. 4 §7 stosuje się §19 ust. 7 pkt. b i c.

§ 8

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu następnym po podpisaniu umowy.

- Zapewnienie nadzoru nad robotami w sposób gwarantujący ciągłość realizacji robót.

- Odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 9

- Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych takie jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, instalacje sieci wodno - kanalizacyjnych, gazowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony mienia publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego, nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia i utrzymania ogólnego porządku na budowie, utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód w komunikacji.

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód opisanych w § 9 ust. 1 we własnym zakresie i na własny koszt.

- W przypadku wystąpienia sił wyższych / . ulewa itp. / Wykonawca bez wezwania będzie podejmował działania dla ograniczenia szkód na realizowanym obiekcie.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

organizacja i zabezpieczenie placu budowy;

uzyskanie stosownych decyzji i uzgodnień na realizację robót w pobliżu urządzeń wymagających decyzji np. sieci gazowe, energetyczne, telefoniczne,

zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru,

usunięcie na własny koszt wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

ubezpieczenie prowadzonych robót od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie, sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach.

- Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z realizacją robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu budowy na dzień odbioru.

- Koszty zabezpieczenia budowy przed wszelkimi niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi przez cały czas trwania budowy, aż do dnia odbioru końcowego obciążają Wykonawcę.

- Koszty dostarczenia energii elektrycznej, wody,  oraz zajęcia pasa drogowego  obciążają Wykonawcę.

Zabezpieczenie należytego  wykonania umowy

§ 10

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego tj. w kwocie ........................... zł. słownie złotych: .....................................................................................................................

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w następujących formach :

- pieniądzu wpłata przelewem na rachunek bankowy Nr: ..........................................................

- gwarancjach  bankowych

- gwarancji ubezpieczeniowych

- poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym  że zobowiązanie kasy  jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym

- poręczeniach  udzielanych  przez podmioty, o których  mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z odsetkami w wysokości odsetek na zasadach określonych w Zamówieniach Publicznych.

§ 11

  - Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia, roszczeń i tytułu rękojmi będzie podzielone w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnie z umową wykonania robót;

- 30 % wartości zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonanie roboty.

- Jeżeli w toku realizacji robót przedmiotu Umowy ustalona w niniejszej umowie wartość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu pewnej ustalonej wartości robót wysokości wynagrodzenia lub jeżeli z powodu zwiększenia wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego pod rygorem potrącenia   wynagrodzenia z faktury

- Nadto w przypadku utraty ważności gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej bądź papierów wartościowych z jakiejkolwiek przyczyny zamawiający może potrącić sumy z faktur do wysokości  pełnej wysokości zabezpieczenia. Wybór opisanych uprawnień należy do Zamawiającego.

- Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna spełniać następujące warunki:

- być nieodwołalna aż do terminu na jaki została ustanowiona,

- kwota nią objęta powinna być wypłacana Zamawiającemu na każde jego żądanie bez potrzeby wykazywania gwarantowi uzasadnienia zapłaty,

- terminy ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie mogą być krótsze niż terminy upływu gwarancji i rękojmi z tytułu wykonywanych robót.

- Zamawiający może potrącić z kwoty zabezpieczenia w trakcie realizacji robót kwoty należne mu z tytułu gwarancji i rękojmi z tytułu nienależytego wykonania Umowy (koszty wykonania zastępczego, kary umowne, odszkodowania, bądź z tych samych powodów może zrealizować prawa wynikające z zastawu na papierach wartościowych bądź gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych).

- Jeżeli termin końcowego odbioru robót i zakończenia prac objętych Umową uległ przesunięciu w stosunku do przewidzianego Umową Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania stosownego przedłużenia terminu obowiązywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej pod rygorem zatrzymania przez Zamawiającego kwoty z wynagrodzenia odpowiadające kwocie objętej gwarancji aż do czasu przedłużenia terminu ich obowiązywania, bez względu na rodzaj przyczyny przesunięcia terminu odbioru robót.

§ 12

1.   Zamawiający oświadcza, że Inspektor Nadzoru i Projektant działają z ramienia Inwestora

w granicach praw i obowiązków określonych prawem budowlanym i nie są upoważnieni przez Zamawiającego do zmiany zakresu robót, wyrażenia zgody na jakiekolwiek  rozwiązania odbiegającego od projektu, zmiany materiału.

2.  W przypadku realizacji robót wbrew postanowieniom § 12 ust. 1 umowy wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 10 % wynagrodzenia za cały przedmiot umowy.

3.   W sytuacji opisanej w ust. 2 § 11 Zamawiający może:
1)	dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.
2)	może odstąpić od umowy w tym wypadku stosuje się § 16 ust.1 pkt. f i ust. 2.

§ 13

Część zabezpieczenia wymieniona w § 11 pkt. 1 ust. 1 zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego wykonanych robót, natomiast część wymieniona w § 11 pkt. 1 ust. 2 w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

§ 14

:

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu końcowego wykonania i odbioru robót i faktury końcowej  i  w ciągu 30 dni od doręczenia zamawiającemu protokołu końcowego wykonania i odbioru robót i faktury.

- Wyklucza się częściowy odbiór i zapłatę za roboty wykonane częściowo.

Odstąpienie od umowy

§ 15

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego   i ustawy zamówieniach publicznych  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej niewykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie;

- Dokonywania w trakcie realizacji wszelkich zmian w projekcie w tym zmian materiałowych

7/  Wykonanie przedmiotu  umowy z wadami jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie  przedmiotu umowy   zgodnie z przeznaczeniem w tym  przypadku ust.2§ 15

nie stosuje się

- W sytuacjach opisanych w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za prace wykonane na dzień odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy koszty zabezpieczenia robót ponosi Wykonawca.

Odpowiedzialność . kary umowne

§ 16

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach :

a/ za niewykonanie w terminie umownym /§3ust.2umowy/ przedmiotu umowy określonego w § 2 przedmiotu umowy /przedmiotu odbioru końcowego/ w wysokości 0.5 % wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia,

b/ za opóźnienie w usunięciu wad  usterek stwierdzonych przy odbiorze, bądź w okresie rękojmi i     gwarancji w wysokości 0.2 % wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad,

c/ w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót wykonania prac w sposób wadliwy, niezgodny z umową i dokumentacją techniczną i dalszego ich kontynuowania mimo upomnienia przez Zamawiającego 5% wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy,  d/  z tytułu samego stwierdzenia wad w trakcie odbioru końcowego  10% wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy,

e/ dokonanie zmian materiałowych w stosunku do wymogów przewidzianych w §7        umowy 10% wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy,

f/ z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 10% wynagrodzenia umownego za cały przedmiot  Umowy,

g/ nie powiadomienia Zamawiającego o fakcie robót zanikających 5% wynagrodzenia  umownego za cały przedmiot Umowy,

h/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  10% wynagrodzenia umownego za cały przedmiot  Umowy.

i/ w przypadku zastosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom §7 umowy, 10% wynagrodzenia za cały przedmiot umowy

2.  Zamawiającemu w sytuacjach opisanych w ust. 1 §16 przysługuje prawo dochodzenia    odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

3. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wady wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i umową, chociażby Zamawiający mógł je stwierdzić w trakcie realizacji robót.

4. Zamawiający może jednocześnie dochodzić kar umownych opisanych w §16 ust. 1 pkt. b i §16 ust. 1 pkt. d.

4. Zamawiający będzie mógł dochodzić kar umownych mimo   rozwiązania umowy

5,Wyznaczanie terminu  wykonawcy do usunięcia wad i usterek będzie następowało  z uwzględnieniem obowiązku wykonawcy do niezwłocznego usuwania wad i usterek

§ 17

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad, usterek i odstępstw od projektu stwierdzonych: przy  istnieniu obowiązku niezwłoczno usunięcia wad i usterek

- w toku wykonywania prac,

- przy odbiorze robót,

- w okresie trwania rękojmi i gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w okresie trwania rękojmi lub gwarancji Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad, usterek, odstępstw od projektu stwierdzonych w sytuacjach określonych w §17 ust. 1 bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 18

- Roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, projektem technicznym a w szczególności:

- ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy,

- obowiązującymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i robót i 	specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Jakiekolwiek zmiany do zakresu robót, zmiany materiałów i urządzeń w stosunku do określonych w dokumentacji technicznej mogą być dokonane przez strony wyłącznie w przypadku stwierdzenia wadliwości przyjętych rozwiązań w dokumentacji technicznej i wyłącznie w formie obustronnie podpisanego aneksu przez strony umowy pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności przy wykonywaniu robót i przyjmuje odpowiedzialność za wadliwe wykonanie robót wskutek wad projektu, które mógł stwierdzić przy dołożeniu najwyższej staranności.

- O stwierdzonych wadach projektu, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego wpisem do dziennika budowy i odrębnym zawiadomieniem pisemnym złożonym na adres: Urząd Gminy w Jastrzębiu w ciągu trzech dni od ich stwierdzenia.

Odbiór przedmiotu zamówienia

§ 19

- Przedmiotem odbioru końcowego jest cały przedmiot umowy opisany w §1 i §2 umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przy odbiorze końcowym:

- wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego w szczególności dla wyrobów wprowadzonych do obrotu,

- protokoły prób i sprawdzeń określonych w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów robót w szczególności wskazanych w dokumentacji technicznej,

- inwentaryzację powykonawczą,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- dziennik budowy,

- ewentualne ekspertyzy , o których mowa w § 25.

- protokóły z przeprowadzonych, badań i pomiarów.

)     8/	oświadczenie kierownika budowy:

a) 	o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) 	o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

- Wykonawca na własny koszt dokona niezbędnych prób i sprawdzeń.

- Dokumenty o których mowa w §19 ust. 2 stanowią integralną część odbioru.
Wykonawca sporządza wykaz dokumentów na dzień odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o terminie zakończenia robót  i gotowości do odbioru  na piśmie przesłanym na adres Urzędu Gminy w Jastrzębiu. Zawiadomienie powinno być poprzedzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

- Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu  robót i gotowości do odbioru.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłożył przy odbiorze wszystkich dokumentów wymaganych w §19 Zamawiający:

- może przerwać czynności odbioru aż do czasu ich uzupełnienia,

- jeżeli opóźnienie w złożeniu dokumentów trwa dłużej niż 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu,

- jeżeli z okoliczności wynika, że wbudowane w wyroby budowlane urządzenia nie odpowiadają wymogom przepisów prawa budowlanego  innych przepisach ogólnie obowiązujących – brak odpowiednich certyfikatów, atestów itp. Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy z prawem dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Odbioru końcowego dokonuje w imieniu Zamawiającego powołana przez niego komisja.

- Wykonawca może działać osobiście lub przez upoważnione przez niego osoby. Pełnomocnictwo musi być złożone na piśmie.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek powinien być sporządzony ich wykaz wraz z określeniem terminów ich usunięcia.

- Do udziału w czynnościach odbiorowych każda ze stron może powołać rzeczoznawcę.

§ 20

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi i w przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, a już otrzymane powinno być zwrócone w ciągu 14 dni od daty odstąpienia,

- jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru aż do czasu usunięcia wad,

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwe.

- Postanowienia ust. 1 nie zwalniają Wykonawcy od zapłaty kar umownych z tytułu wykonania robót z wadami bądź niezgodnego z umową, a w szczególności z dokumentacją określona w § 2 umowy.

3. Wykonawca jest  zobowiązany do usunięcia wad bez względu  na wysokość ponoszonych kosztów

Rękojmia . gwarancja

§ 21

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty końcowego odbioru.

Gwarancją są objęte wszystkie wyroby budowlane ia, instalacje obiektu będące przedmiotem umowy.

- Wykonawca przedłoży najpóźniej w dniu odbioru i przekazania do eksploatacji obiektu odpisy dokumentów gwarancyjnych na zastosowane przez siebie wyroby i urządzenia.

- Jeżeli okres gwarancji producenta na urządzenia, materiały, maszyny jest dłuższy niż przewidziany niniejszą umową w odniesieniu do Wykonawcy to będzie on zobowiązany do przeniesienia tych praw na Zamawiającego najpóźniej w dniu wygaśnięcia odpowiedzialności.

- Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych dokonywanych każdego roku w terminie do 30 czerwca. każdego roku  trwania gwarancji .

- O terminie przeglądów Wykonawca będzie zawiadomiony z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli Wykonawcy w terminie wyznaczonym Zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie gwarancji i rękojmi.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi rozpocznie się bieg terminu, o którym mowa w §11 ust. 1 pkt.2 umowy.

§ 22

- Zamawiający może wstrzymać zapłatę wynagrodzenia z faktur końcowych w następujących przypadkach:

- w przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego wad i usterek bądź wykonania niezgodnego z dokumentacją projektową i umową,

- w przypadku stwierdzenia w toku wykonania robót odstępstw od projektu wykonania umowy niezgodnie z §7 umowy,

- odmowy udostępnienia przez Wykonawcę dokumentów opisanych w §7 i §19 umowy,

: do czasu

- usunięcia wad i usterek,

- doprowadzenia obiektu do stanu zgodności z umową a w szczególności dokumentacją techniczną,

- dostarczenia odpowiednich dokumentów.

§ 23

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie robót zanikających.

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

§ 24

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w tym wytyczenie obiektu w terenie, sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej wykonanej na koszt własny, który został uwzględniony w jego wynagrodzeniu określonym w § 4 ust . 1.

§ 25

- W przypadku stwierdzenia wadliwego lub niezgodnego z Umową wykonania robót lub ujawnienia wad przy końcowym odbiorze Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownej ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osobę uprawnioną.

- W przypadku nie załączenia ekspertyzy przez Wykonawcę w czasie 30 dni od daty wezwania do jej sporządzenia Zamawiający może powierzyć jej wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający może wstrzymać zapłatę wynagrodzenia zarówno z faktur przejściowych jak i końcowych aż do przedstawienia ekspertyzy technicznej.

§ 26

Zamawiający zastrzega sobie prawo badania materiałów i surowców wykorzystywanych przy budowie obiektu będącego przedmiotem umowy. W tym celu zamawiający może pobierać próbki materiałowe do przeprowadzenia badań. W przypadku stwierdzenia, że użyte materiały nie odpowiadają wymaganiom dokumentacji technicznej koszty badań obciążają Wykonawcę.

Postanowienia końcowe

§27

W sporach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:

- właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego a w szczególności przepisy tytułu XV, XVI,

- właściwe przepisy o zamówieniach publicznych.

§ 28

Umowę sporządzono w 4 - ech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron.

§29

Zamawiający oświadcza, że prace objęte umowa będą finansowane z..  środków.................................................. w kwocie.................

- Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za utratę środków przez zamawiającego wynikłą wskutek opóźnienia w wykonaniu robót bądź wskutek innego nienależytego wykonania obowiązków umownych przez wykonawcę.

§28

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną częścią umowy jest dokumentacja techniczna oraz oferta wykonawcy

§ 30

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i dokumentacja techniczna